VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 9. února 2009 č. 177

k aktualizaci dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Vláda

I. bere na vědomí aktualizaci dokumentace  programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 233 340 Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol (dále jen „Program“), obsaženou v části III materiálu č.j. 97/09;

II. schvaluje

1. změnu termínů dokončení věcné realizace Programu, a to                          z 31. prosince 2007 na 31. prosince 2011 s příslušným posunem termínů pro          předložení zpráv o realizaci Programu,

2. změnu závazných ukazatelů Programu tak, jak je uvedeno části I            materiálu č.j. 97/09;

III. ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy 	zajistit finanční krytí a realizaci Programu.

Provede:

ministr školství, mládeže a

tělovýchovy

|  | Předseda vlády |
| --- | --- |
|  | Ing. Mirek Topolánek, v. r. |