VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. prosince 2009 č. 1584

ke Zprávě o kritické finanční situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a následujících letech

Vláda

I. bere na vědomí

1. Zprávu o kritické finanční situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a následujících letech, obsaženou v části III materiálu č.j. 1787/09,

2. naléhavou potřebu řešení kritické situace ve financování procesu zahlazování následků hornické činnosti a procesu odstraňování ekologických škod,

3. změnu komplexu sanačních technologií po bývalé chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem s dopadem na zastavení výroby síranu hlinitého a zakonzervování výrobní linky SLKR II a potřebu navýšit finanční prostředky pro dobudování tohoto komplexu,

4. změnu podmínek realizace Opatření vedoucí k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření Laguny Ostramo“;

II. schvaluje

1. použití částky ve výši 1 000 mil. Kč v roce 2010 na financování ekologických akcí realizovaných státním podnikem DIAMO uvedených v kapitole V, části III materiálu č.j. 1787/09 z prostředků uvolněných podle usnesení vlády ze dne 12. června 2002 č. 592, k návrhům prioritních projektů pro revitalizaci Moravsko-slezského kraje, ve znění usnesení vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 119,

2. úpravu výše finančních prostředků na realizaci akcí „Nápravná opatření Laguny Ostramo“ a investičních akcí řešících důsledky po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem;

III. mění

1. usnesení vlády ze dne 25. května 2005 č. 621, k Návrhu na zajištění realizace investičních akcí řešících důsledky po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem u podniku DIAMO, státní podnik, ve znění usnesení vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1337 tak, že se v bodě II/1 uvedeného usnesení nahrazují slova „a to do výše 3 432 mil. Kč s tím, že stavba Výroba síranu hlinitého - 2. stavba nebude realizována“ slovy „a to do výše 3 797 mil. Kč s tím, že stavba Výroba síranu hlinitého - 2. stavba nebude realizována“,

2.   usnesení vlády ze dne 4. prosince 1996 č. 626, o dalším postupu při řešení sanace starých ekologických zátěží bývalého státního podniku OSTRAMO Ostrava tak, že se v bodě I/2/b uvedeného usnesení nahrazují slova „do výše 4 mld. Kč po jeho převzetí státním podnikem DIAMO, Stráž pod Ralskem,“ slovy „ do výše      4,2 mld. Kč po jeho převzetí státním podnikem DIAMO, Stráž pod Ralskem“;

IV. ukládá

1. ministrům průmyslu a obchodu a financí realizovat způsob čerpání a kontroly užití finančních prostředků uvolněných podle bodu II/1 tohoto usnesení,

2. ministru průmyslu a obchodu

a) zabezpečit zastavení výroby síranu hlinitého a následnou konzervaci výrobní linky SLKR II ve Stráži pod Ralskem do 31. března 2010,

b) zajistit v průběhu roku 2010 zbývající částku 400 mil. Kč pro zajištění základních činností státních podniků DIAMO a Palivový kombinát Ústí v daném roce,

c) vyhodnotit, ve spolupráci s ministrem financí, možnosti systémového zajištění finančních zdrojů zabezpečujících činnost státních podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, pro rok 2011 a následující léta a v termínu do 30. dubna 2010 předložit vládě způsob řešení jako součást úkolu vyplývajícího z bodu III/3 usnesení vlády ze dne 27. června 2007 č. 713,

3. ministru životního prostředí vydat Stanovisko definující nové podmínky realizace opatření vedoucí k nápravě ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření Laguny Ostramo“;

4. ministru financí

a) zabezpečit uzavření dodatku smlouvy č. 02220-2005-241-S-0247/05/01 ze dne 23. listopadu 2005 s podnikem DIAMO, státní podnik, o úhradě nákladů na likvidaci ekologické zátěže po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem z prostředků výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech podle bodu III/1 tohoto usnesení,

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

b) zabezpečit uzavření dodatku smlouvy č. 193/97 ze dne 20. listopadu 1997 s podnikem DIAMO, státní podnik, o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací z prostředků výnosů z prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech podle bodu III/2 tohoto usnesení.

Provedou:

ministři financí,

průmyslu a obchodu,

životního prostředí

|  | Předseda vlády Ing. Jan Fischer, CSc. v z. PhDr. Jan Kohout, v. r. místopředseda vlády |
| --- | --- |